EVALUACIÓN FASE 1  ·  AUTOEVALUACIÓN

Definición Proyecto APT

FIX & GO

PROPÓSITO DEL INFORME Presentar y autoevaluar la definición del Proyecto APT mediante los doce indicadores de la pauta, diferenciando el aporte individual del trabajo grupal.

| Estudiante | Benjamín Olmedo |
| --- | --- |
| Equipo | Benjamín Olmedo · Daniel Baeza · Felipe Arce · Equipo por definir |
| Asignatura | PTY4614 · Capstone (instrumentos APT122) |
| Sección | 005D |
| Proyecto | Fix & Go |
| Fecha | 8 de septiembre de 2026 |

# Resumen / Abstract

## Resumen en español

Fix & Go es una plataforma web responsive para computadores y teléfonos que conecta a personas que necesitan servicios técnicos del hogar con profesionales cercanos y verificables. El proyecto responde a una contratación fragmentada entre recomendaciones, redes sociales y contactos con poca información comparable sobre especialidad, credenciales, cobertura, disponibilidad, precio o reputación. La entrada se concentra en gas, electricidad y agua. El MVP académico permitirá buscar, revisar perfiles, crear una solicitud, comparar cotizaciones, seguir un servicio y registrar una valoración. Verificación documental, mensajería, pagos y geolocalización se representarán mediante datos ficticios y simulaciones explícitas. El trabajo será incremental, con requisitos versionados, prototipos, control de cambios, pruebas y validación con usuarios potenciales. La evidencia permitirá evaluar si el recorrido mejora la claridad, confianza y trazabilidad del proceso actual.

Palabras clave: servicios técnicos, profesionales verificados, aplicación móvil, plataforma web, marketplace, experiencia de usuario.

## Abstract in English

Fix & Go is a responsive web platform that connects people who need home technical services with nearby, verifiable professionals. The project addresses a fragmented hiring process based on referrals, social media, and contacts with little comparable information about expertise, credentials, coverage, availability, price, or reputation. The initial categories are gas, electricity, and water. The academic MVP will cover discovery, profiles, service requests, quote comparison, job tracking, and reviews. Credential verification, messaging, payments, and production geolocation will be represented through fictional data and clearly labelled simulations. The team will work incrementally through versioned requirements, prototypes, source control, testing, and validation with potential users. The evidence will assess whether the flow improves clarity, trust, and traceability.

Keywords: technical services, verified professionals, mobile application, web platform, marketplace, user experience.

# 1. Descripción y relevancia del Proyecto APT

Fix & Go propone centralizar la búsqueda y contratación de profesionales para servicios de gas, electricidad y agua. Actualmente, muchas personas dependen de recomendaciones informales o publicaciones dispersas, lo que dificulta comparar perfiles, verificar credenciales, conocer cobertura y disponibilidad, entender el precio y mantener trazabilidad sobre el servicio.

La solución considera tres actores principales: el cliente busca, solicita, contrata y evalúa; el profesional administra perfil, credenciales, cobertura, cotizaciones y trabajos; y el administrador revisa verificaciones, incidentes y auditoría. El flujo parte con la necesidad y termina con el cierre, pago representado y evaluación verificable.

La propuesta es relevante para la informática porque integra análisis de requerimientos, experiencia móvil, arquitectura, modelado de datos, seguridad y privacidad, desarrollo de interfaces, integración, control de versiones y pruebas. Además, permite aplicar gestión de proyectos e innovación a un producto digital con posibilidad de evolución comercial (Duoc UC, 2026).

ALCANCE EVALUABLE El alcance evaluable es un MVP web responsive para computadores y teléfonos del flujo buscar → revisar perfil → solicitar → cotizar → seguir servicio → evaluar. Pagos, mensajería, verificación y geolocalización se simulan con datos ficticios; la operación comercial real queda para una etapa posterior.

# 2. Relación con el perfil de egreso

Las competencias seleccionadas se aplican de forma integrada. La tabla identifica los indicadores de calidad disciplinarios pertinentes y la manera en que el proyecto generará evidencia de su logro.

| Competencia | Indicadores | Aplicación en Fix & Go |
| --- | --- | --- |
| Pruebas y certificación | 1.1 y 1.3 | Diseñar pruebas del recorrido de búsqueda, cotización, servicio y evaluación, y convertir hallazgos en mejoras. |
| Gestión de proyectos informáticos | 2.1 y 2.2 | Planificar alcance, responsables, recursos, riesgos e hitos; controlar el avance con evidencia versionada. |
| Modelos de datos escalables | 3.1 y 3.2 | Diseñar entidades para usuarios, credenciales, solicitudes, cotizaciones, servicios, pagos y valoraciones. |
| Desarrollo de soluciones | 4.1, 4.2 y 4.3 | Construir e integrar experiencias web responsive para computadores y teléfonos mediante técnicas sistemáticas de desarrollo y mantenimiento. |

# 3. Relación con mis intereses profesionales

Mis intereses profesionales se concentran en el desarrollo de software, la creación de productos digitales y la dirección de proyectos tecnológicos. Me interesa iniciar participando directamente en la construcción de una solución y, con el crecimiento del producto, asumir la estrategia, la coordinación y el liderazgo de un equipo. Fix & Go conecta esos intereses porque exige transformar una necesidad cotidiana en una experiencia móvil clara, verificable y con potencial de negocio.

Mi aporte individual propuesto: liderar el frontend responsive, prototipado y pruebas de tareas. Registraré historias, pantallas, componentes y hallazgos mediante archivos, commits y revisión de pares. Daniel lideraría backend y permisos; Felipe, datos y consolidación de calidad. La distribución requiere ratificación del equipo.

# 4. Factibilidad

El MVP se acota al recorrido esencial con datos ficticios y simulaciones visibles. Se propone ejecución local, equipos propios y herramientas gratuitas, con desembolso base de $0 CLP y reserva máxima semestral de $150.000 CLP sujeta a acuerdo. La dedicación estimada de ocho horas semanales por integrante no representa horas ya trabajadas. La entrega del desarrollo corresponde a semana 15; semanas 17–18 se destinan a la defensa.

| Dimensión | Condición y respuesta |
| --- | --- |
| Tiempo | 18 semanas: Fase 1 en S1–4; desarrollo en S5–15; presentación en S16–18. Fechas según cronograma PTY4614. |
| Materiales | Tres computadores, GitHub, herramientas gratuitas de diseño y desarrollo móvil, y datos de demostración. |
| Factores externos | Disponibilidad de clientes y profesionales independientes para entrevistas y validación. |
| Riesgo de alcance | Simular pagos, mensajería, verificación y geolocalización; excluir operación comercial real. |
| Riesgo técnico y privacidad | Prototipo temprano, permisos mínimos, datos ficticios, revisión por pares y pruebas incrementales. |
| Riesgo de coordinación | Definir responsabilidades, mantener backlog visible, usar ramas y revisar cambios antes de integrarlos. |

# 5. Objetivos

Objetivo general. Diseñar, construir y validar durante APT122 un MVP web responsive para computadores y teléfonos de Fix & Go que represente la búsqueda, contratación y seguimiento de profesionales verificados para gas, electricidad y agua mediante una experiencia simple, segura en su simulación y trazable.

Objetivo específico 1. Levantar y formalizar las necesidades de clientes y profesionales, definiendo actores, reglas, estados, riesgos y criterios de aceptación para el flujo principal.

Objetivo específico 2. Modelar arquitectura y datos escalables para usuarios, credenciales, categorías, cobertura, solicitudes, cotizaciones, servicios, pagos simulados y valoraciones.

Objetivo específico 3. Implementar una experiencia web responsive para computadores y teléfonos accesible para buscar, comparar perfiles, solicitar, cotizar, seguir el servicio y evaluar.

Objetivo específico 4. Evaluar el MVP mediante pruebas funcionales, revisión de interfaz y sesiones con usuarios potenciales, utilizando los hallazgos para priorizar mejoras.

# 6. Metodología de trabajo

Se utilizará trabajo incremental y colaborativo con prácticas ágiles adaptadas al contexto académico. Cada ciclo definirá objetivo y criterios de aceptación, continuará con diseño e implementación, y finalizará con verificación, evidencia y ajuste. Se realizarán revisiones semanales y entregas alineadas con el calendario oficial.

Descubrir y validar necesidades mediante entrevistas breves a personas que contratan servicios y a profesionales independientes.

Especificar historias de usuario, reglas, estados, riesgos y criterios de aceptación en documentación versionada.

Diseñar el modelo de datos, la arquitectura de la aplicación, la navegación y el prototipo antes de integrar funcionalidades de mayor riesgo.

Construir incrementos pequeños en ramas separadas, revisados mediante pull request antes de integrarlos a main.

Verificar componentes y flujos críticos; revisar accesibilidad, adaptación a pantallas, consistencia de datos, privacidad y manejo de errores.

Validar con usuarios potenciales, registrar éxito, tiempos, dudas y errores, y priorizar mejoras por impacto y frecuencia.

# 7. Plan de trabajo

| Actividad | Duración | Producto | Responsable | Facilitador | Obstáculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Definición | S1–4 · 10/08–05/09 | Problema, usuarios, alcance y criterios | Equipo completo | Idea inicial y perfil de egreso | Supuestos sin validar |
| 2. Producto y UX | S5–6 · 07/09–19/09 | Flujos y prototipo web responsive | Benjamín lidera frontend; equipo valida | Referencias y entrevistas | Flujo demasiado amplio |
| 3. Arquitectura y datos | S5–6 · 07/09–19/09 | Stack, modelo, repositorios y datos demo | Daniel: backend; Felipe: datos (propuesto) | GitHub y documentación | Decisiones técnicas tardías |
| 4. Flujo vertical | S7–10 · 21/09–17/10 | Búsqueda, perfil, solicitud y cotización | Desarrollo compartido | Criterios de aceptación | Integración de estados |
| 5. Seguimiento | S11–12 · 19/10–31/10 | Servicio, mensajes y valoración simulados | Desarrollo compartido | Flujo principal operativo | Integraciones simuladas |
| 6. Calidad | S13–14 · 02/11–14/11 | Pruebas, accesibilidad y correcciones | Equipo completo | Datos demo y checklist | Tiempo de corrección limitado |
| 7. Entrega y defensa | S15–18 · 16/11–12/12 | Desarrollo S15; reflexión S16; defensa S17–18 | Equipo completo | Acceso a usuarios potenciales | Disponibilidad de participantes |

Recursos transversales: computadores personales, GitHub, entornos de desarrollo web responsive para computadores y teléfonos, documentación, datos de demostración e instrumentos de prueba. La elección final del stack y la distribución de backend, datos y calidad se acordarán entre los tres integrantes antes de implementar.

# 8. Evidencias de logro

| Evidencia | Contenido | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Especificación del producto | Problema, usuarios, requisitos, dominio, UX y decisiones | Demuestra definición disciplinar y trazabilidad antes de construir. |
| Repositorio GitHub | Commits, ramas, revisiones y documentación versionada | Demuestra colaboración, control de cambios y evolución del producto. |
| Prototipo/MVP web responsive para computadores y teléfonos | Flujo de contratación ejecutable | Evidencia integración de componentes y cumplimiento funcional. |
| Plan y tablero de trabajo | Actividades, responsables, hitos, riesgos y estado | Permite controlar avance y justificar decisiones de alcance. |
| Pruebas y reportes | Casos automatizados, checklist manual e incidencias | Demuestra verificación y mejoras basadas en resultados. |
| Registro de validación | Tareas, tiempos, éxito, dudas y comentarios | Contrasta la propuesta con clientes y profesionales potenciales. |
| Presentación final | Problema, solución, demostración, resultados y próximos pasos | Comunica de forma verificable el resultado y el aprendizaje. |

# 9. Indicadores de calidad disciplinarios

La propuesta aborda RA1 e IL1.1–IL1.5 mediante fundamentación, objetivos, método, plan, evidencias y presentación formal. La tabla de competencias conserva la numeración utilizada en el repositorio; debe contrastarse con la pauta disciplinaria oficial. Las pruebas, la implementación y la validación se demostrarán durante el desarrollo, no mediante esta autoevaluación.

Pruebas: estrategia para búsqueda, perfiles, creación de solicitudes, respuesta, estados y manejo de errores.

Gestión: roadmap incremental, backlog, definición de terminado, GitHub y seguimiento de riesgos.

Datos: usuarios, profesionales, credenciales, categorías, cobertura, solicitudes, cotizaciones, servicios y valoraciones con relaciones coherentes.

Desarrollo: frontend web responsive, lógica de aplicación, dominio e infraestructura integrados mediante interfaces y adaptadores definidos.

# 10. Autoevaluación según la rúbrica

AUTOEVALUACIÓN DE LA DEFINICIÓN Los niveles son una valoración documental personal, no una calificación docente ni evidencia de implementación. El MVP, las pruebas y las sesiones con usuarios están planificados.

| N.º | Indicador | Nivel | Evidencia en el informe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Descripción y relevancia laboral | Logrado en la propuesta | Se explica el problema, la solución móvil, los usuarios iniciales y su relación con el desarrollo de software. |
| 2 | Competencias del perfil de egreso | Logrado en la propuesta | Se relacionan pruebas, gestión, datos y desarrollo con actividades concretas de Fix & Go. |
| 3 | Intereses profesionales | Logrado en la propuesta | Se explicitan intereses de emprendimiento, fortalezas y aporte individual en frontend. |
| 4 | Factibilidad | Logrado en la propuesta | Se delimitan tiempo, recursos, dependencias, riesgos técnicos, privacidad y medidas de respuesta. |
| 5 | Objetivos | Logrado en la propuesta | Se formula un objetivo general y cuatro objetivos específicos claros y verificables. |
| 6 | Metodología | Logrado en la propuesta | Se propone trabajo incremental, control de versiones, pruebas y validación con usuarios. |
| 7 | Plan de trabajo | Logrado en la propuesta | El plan contiene actividades, duración, responsables provisionales, facilitadores y obstáculos. |
| 8 | Evidencias | Logrado en la propuesta | Cada evidencia se vincula con actividades y resultados esperados del proyecto. |
| 9 | Redacción, citas y referencias | Logrado en la propuesta | El informe utiliza referencias académicas y una redacción formal y coherente. |
| 10 | Formato disciplinar | Logrado en la propuesta | Incluye identificación, abstracts, desarrollo, conclusión, reflexión, matrices y referencias. |
| 11 | Indicadores de calidad | Logrado en la propuesta | La propuesta cubre los indicadores seleccionados del perfil de egreso con evidencia planificada. |
| 12 | Inglés intermedio alto | Logrado en la propuesta | Abstract, conclusion and reflection communicate connected, project-specific ideas in English. |

# 11. Conclusion

Fix & Go is a relevant and feasible Capstone project because it addresses a common technical-services problem through a bounded responsive web MVP. The proposal connects trust, project management, data modeling, software development, privacy, security, and validation. Its strongest point is the traceable flow from discovering a verifiable professional to closing and reviewing a service. The next stage must validate assumptions with clients and professionals, agree on responsibilities, select the stack, and transform the specification into a tested prototype.

# 12. Personal reflection

This self-assessment connected my strengths in software development, creativity, teamwork, project management, and English with my goal of becoming a technology founder. Fix & Go lets me begin with frontend development while learning to manage scope and coordinate a growing product. I must strengthen architecture, automated testing, and security. In the next phase, I will lead the responsive interface, document decisions, and help define responsibilities with Daniel and Felipe.

# Referencias

Duoc UC. (2026). Guía del estudiante Fase 1 Definición Proyecto APT [Material proporcionado].

Fix & Go. (2026). Fuente oficial consolidada del Proyecto APT [Documento interno].

Duoc UC. (2026). Cronograma Capstone PTY4614 2026.02, hoja Cronogramas [Material proporcionado].