Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes del equipo

Definición grupal del Proyecto APT · Fase 1 · Revisión del 8 de septiembre de 2026.

| Integrantes | Benjamín Olmedo · Daniel Baeza · Felipe Arce |
| --- | --- |
| Asignatura y sección | Capstone PTY4614 · Portafolio APT122-005D |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC Plaza Oeste |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | FIX&GO · MVP funcional de app móvil para contratar servicios técnicos en Santiago |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de aplicaciones móviles; análisis y diseño de soluciones informáticas; modelado de datos; calidad de software; gestión de proyectos TI. |
| Competencias | Analizar requisitos; desarrollar e integrar software; diseñar arquitectura y datos; verificar calidad mediante pruebas; gestionar alcance, recursos y evidencias. La programación será responsabilidad de Benjamín; Daniel y Felipe demostrarán sus aportes de análisis, gestión, documentación y validación. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | FIX&GO aborda la dificultad de encontrar y comparar profesionales de gas, electricidad y agua en Santiago. La propuesta académica previa identifica contratación dispersa entre recomendaciones y redes sociales, con poca información comparable sobre especialidad, cobertura y precio. Esto afecta a quienes necesitan reparaciones y a técnicos que buscan organizar oportunidades. El MVP demostrará un recorrido móvil claro y trazable para contratar un servicio. Su relevancia para informática reside en convertir esa necesidad en requisitos, interfaces, datos y pruebas. El material previo aporta contexto y mockups; no acredita que exista un MVP implementado ni demanda comercial validada. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Desarrollaremos una app móvil funcional para iOS y Android, con registro, inicio de sesión y cuentas de prueba para cliente y prestador. El cliente podrá buscar por categoría y comuna de Santiago, revisar perfiles, seleccionar un técnico, enviar una solicitud, aceptar o rechazar su cotización, seguir el estado y evaluar al cierre. El prestador consultará sus solicitudes, cotizará y actualizará el trabajo. Los registros se guardarán en una base central local y podrán consultarse desde otro teléfono autorizado. La propuesta técnica es React Native, Expo y TypeScript, con Django REST Framework y SQLite en el Mac M1 de Benjamín. Se abrirá la app mediante Expo Go y QR en una red compartida; el Mac mantendrá encendidos los servicios de desarrollo y la API. Django Admin cubrirá la gestión interna mínima. Se usarán datos ficticios y credenciales simuladas. El flujo de pago será solo demostrativo, sin cobros ni integración bancaria. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El análisis definirá actores, historias y criterios de aceptación; el modelado relacionará cuentas, perfiles, solicitudes, cotizaciones, servicios y valoraciones. Benjamín desarrollará toda la app, API, base de datos, integración y pruebas automatizadas. Daniel será responsable de requisitos, gestión del plan y consolidación documental. Felipe preparará casos de prueba manual, sesiones de validación y evidencias audiovisuales. La integración de estas tareas permitirá evaluar desarrollo, gestión y calidad con productos atribuibles a cada integrante. Benjamín revisará la exactitud técnica del informe, sin asumir su redacción y formato completos. |
| Relación con los intereses profesionales | La experiencia académica previa del equipo se orientará a un producto aplicable a una necesidad cotidiana. Benjamín concentrará su aporte en desarrollo de software y emprendimiento tecnológico. Daniel y Felipe aportarán en análisis, gestión, comunicación y validación. Cada integrante explicará sus decisiones, entregables y aprendizaje. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El calendario abarca 18 semanas, del 10/08 al 12/12/2026: entrega del desarrollo en S15 y defensa en S17–18. Se estiman 6 horas semanales flexibles para Benjamín: dos bloques de 45 minutos entre semana y bloques de 2 y 2,5 horas el fin de semana, fuera de sus compromisos. S5–15 suman 66 horas brutas; reservar un 15 % deja unas 56 horas planificables. Daniel revisará semanalmente esfuerzo y prioridades con Benjamín. El desembolso adicional previsto es $0 CLP, usando Mac M1 2020 de 8 GB, teléfonos y conectividad disponibles. No se contratarán nube, dominio, publicidad, incentivos ni publicación en tiendas. ChatGPT Plus es una suscripción existente y compartida de apoyo; no se imputa íntegramente ni genera gasto nuevo. Cualquier costo indispensable requerirá revisar el presupuesto. La demo depende del Mac y la red; se ensayará en Wi-Fi y punto de acceso, con video de respaldo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y validar, para la semana 15 de Capstone, un MVP funcional de FIX&GO para iOS y Android que permita completar el recorrido de contratación entre cliente y prestador de servicios de gas, electricidad y agua en Santiago, conservando los datos en un servidor local. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Definir requisitos, perfiles de usuario, alcance y criterios de aceptación a partir de la propuesta previa y sus mockups. 2. Implementar registro y acceso por rol, búsqueda de prestadores, solicitud, cotización, seguimiento y valoración con persistencia local compartida. 3. Verificar el recorrido en iOS y Android, los permisos, los estados y la conservación de datos al reabrir la app. 4. Evaluar el MVP con el equipo y usuarios cercanos disponibles, documentar hallazgos y corregir errores que bloqueen el recorrido antes de la entrega. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se trabajará por incrementos pequeños y revisión semanal. Cada tarea tendrá responsable, criterio de aceptación y evidencia. El calendario PTY4614 fija los hitos: S4, definición; S6, actualización; S10, avance sin presentación; S15, entrega del desarrollo; S17–18, defensa. Los avances previos son antecedentes académicos, no funcionalidades ya acreditadas. Benjamín Olmedo: toda la programación de app móvil, API Django, autenticación, SQLite, integración, pruebas automatizadas y correcciones. Su documentación se limitará a instrucciones breves de ejecución, notas técnicas indispensables y revisión de exactitud. Daniel Baeza: requisitos, backlog, cronograma, acuerdos, matriz de trazabilidad, informe y presentación. Felipe Arce: casos de prueba manual, organización de participantes, registro de resultados, capturas y video. Daniel y Felipe redactarán y darán formato a la evidencia; cada integrante realizará la reflexión personal que le corresponda. El Mac alojará un backend monolítico y SQLite; los teléfonos se comunicarán con la API por la red compartida. SQLite se elige para la demo de baja concurrencia. Se priorizarán dispositivos físicos y un entorno liviano, sin microservicios ni infraestructura de nube. Antes del avance se probarán Expo Go, QR, acceso de ambos sistemas y conexión con la API; el QR por sí solo no resuelve la conexión al backend. Alcance obligatorio: cuentas de prueba y registro real dentro del entorno de demostración; dos roles; búsqueda y perfiles; solicitud dirigida a un prestador; cotización; estados; cierre y valoración; persistencia. La app incluirá validaciones y estados de carga, vacío y error. Pagos y credenciales serán simulados; ubicación por comuna y fecha de servicio acordada. Se excluyen chat en tiempo real, GPS, notificaciones push, login social, tiendas y nuevas categorías. Los mockups de Canva orientan identidad y navegación, no obligan a implementar todos sus elementos comerciales. Calidad: completar el recorrido en iOS y Android sin errores bloqueantes; reflejar cambios entre roles al actualizar; conservar datos tras cerrar la app y reiniciar el backend; impedir acceso a solicitudes ajenas, estados inválidos y valoración antes del cierre. Felipe organizará pruebas con el equipo y, si están disponibles, compañeros y familiares, registrando participantes, tareas, resultado y ayuda. Es una muestra exploratoria; no se presentará como validación del mercado. Si el esfuerzo supera la capacidad, se retirarán elementos secundarios antes de reducir estas verificaciones.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance · S10 | Definición y diseño | Daniel consolida requisitos y plan; Felipe, casos manuales; Benjamín aporta modelo técnico y notas mínimas. | Evidencia definición, trazabilidad y autoría. |
| Avance · S10 | MVP parcial en teléfono | Benjamín entrega acceso, búsqueda, solicitud y cotización integrados. Felipe registra prueba; Daniel arma informe. | Demuestra progreso funcional. Entrega sin presentación. |
| Final · S15 | App funcional y resultados | Benjamín integra y corrige; Felipe prueba ambos roles, persistencia e iOS/Android y registra video; Daniel consolida informe. | Permite verificar el recorrido y los resultados observados. |
| Final · S17–18 | Defensa y evidencias | Daniel coordina diapositivas; Felipe prepara respaldo audiovisual; cada uno explica sus aportes. Benjamín demuestra la solución. | Acredita trabajo grupal y contribuciones individuales. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencias | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| Análisis | 1. Definición | Adaptar idea, requisitos y tecnologías. | Guía y mockups | S1–3 10/08–29/08 | Daniel; equipo valida | 10/08–29/08. Antecedentes por documentar. |
| Comunicación | 2. Exposición | Presentar definición grupal. | Informe y láminas | S4 31/08–05/09 | Daniel y Felipe; equipo presenta | 31/08–05/09. Hito de Fase 1. |
| Desarrollo | 3. Base local | Configurar app, API, acceso y SQLite. | Mac y teléfonos | S5–6 07/09–19/09 | Benjamín; Daniel actualiza plan | Meta técnica: 10 h. S6: plan actualizado. |
| Desarrollo | 4. Flujo inicial | Búsqueda, perfiles, solicitud y cotización. | App y API | S7–9 21/09–10/10 | Benjamín | Meta: 15 h. S8–9: revisión de avance. |
| Calidad | 5. Avance | Estabilizar flujo y entregar evidencia. | Demo e informe | S10 12/10–17/10 | Benjamín: código; Daniel/Felipe: evidencia | Meta técnica: 5 h. Sin presentación. |
| Desarrollo | 6. Completar flujo | Estados, cierre, valoración y permisos. | Código y pruebas | S11–12 19/10–31/10 | Benjamín | Meta: 10 h. Aplicar revisión de S11. |
| Calidad | 7. Validación | Pruebas y corrección; ensayo en red. | iOS, Android y Mac | S13–14 02/11–14/11 | Felipe: pruebas; Benjamín: código | Meta técnica: 10 h. Datos persistentes. |
| Integración | 8. Entrega MVP | Entregar app e informe y demostrar. | App, informe y video | S15 16/11–21/11 | Benjamín: app; Daniel/Felipe: entrega | Meta técnica: 6 h. Desarrollo final. |
| Reflexión | 9. Preparar defensa | Incorporar revisión y ensayar. | Guía y demo | S16 23/11–28/11 | Daniel y Felipe; equipo ensaya | No ampliar funciones. |
| Comunicación | 10. Defensa | Presentar resultado y aportes. | Demo y portafolio | S17–18 30/11–12/12 | Cada integrante | Ventana final del Excel. |
| Gestión y calidad | 11. Apoyo continuo | Documentar, preparar pruebas y evidencias. | GitHub y documentos | S5–15 07/09–21/11 | Daniel: informe; Felipe: pruebas y video | Trabajo paralelo sin asignar código a otros. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Definición | X | X | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Exposición | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Base local | — | — | — | — | X | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Flujo inicial | — | — | — | — | — | — | X | X | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Avance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Completar flujo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | X | X | — | — | — | — | — | — |
| 7. Validación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | X | X | — | — | — | — |
| 8. Entrega MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | X | — | — | — |
| 9. Preparar defensa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | X | — | — |
| 10. Defensa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | X | X |
| 11. Apoyo continuo | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — | — | — |

Fuente del calendario: 2026.02_Cronograma_Capstone_PTY4614.xlsx, hoja Cronogramas, filas 2–19. X indica actividad planificada; no acredita ejecución. Fase 1: S1–4; desarrollo: S5–15; presentación: S16–18. Las fechas son ventanas semanales. Las metas técnicas suman 56 horas y dejan unas 10 horas de reserva sobre la base de 66 horas; se ajustarán con el esfuerzo observado. La fila 11 corresponde a apoyo de Daniel y Felipe, no a programación paralela.

Referencias de la definición: guía institucional de Fase 1; documento FIX&GO original; respuestas del equipo; mockups Canva «final FIX&GO», páginas 4–5 (https://canva.link/c4wx0ytiya14bnk). Referencias técnicas: docs.expo.dev/get-started/start-developing/; docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/contrib/admin/; docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/databases/; django-rest-framework.org/api-guide/permissions/. Las tecnologías son una propuesta de implementación; las versiones se fijarán al preparar el entorno.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.