RUAHTONE

Roadmap y Plan de Validación

Secuencia oficial de implementación, demostración y calidad

PROPÓSITO Fuente profesional para diseñar, construir y validar el MVP frontend local de RUAHTONE.

RHT-PLAN-001  •  Versión 1.0
12 de agosto de 2026
Estado: Documento oficial del MVP

CONTROL DE FUENTE Este documento reorganiza exclusivamente la Instrucción Principal RUAHTONE — Master Product & Development Prompt. No agrega funcionalidades al alcance oficial.

# 1. Estrategia de entrega

La prioridad oficial es calidad sobre cantidad. Es preferible entregar seis pantallas excelentes que veinte mediocres. Cada incremento debe sostener una experiencia de producto, no un CRUD aislado.

# 2. Orden oficial de implementación

| Prioridad | Área |
| --- | --- |
| 1 | Arquitectura de datos |
| 2 | Layout global |
| 3 | Inicio contextual |
| 4 | Servicios |
| 5 | Centro del Servicio |
| 6 | Asignaciones |
| 7 | Confirmaciones |
| 8 | Canciones |
| 9 | Tonalidades por servicio |
| 10 | Recursos |
| 11 | Checklists |
| 12 | Actividad |
| 13 | Calendario |
| 14 | Personas |
| 15 | Ministerios |
| 16 | Sonido |
| 17 | Configuración |

# 3. Hitos de trabajo

Los hitos siguientes agrupan el orden oficial sin cambiarlo.

| Hito | Contenido | Resultado verificable |
| --- | --- | --- |
| Fundación | Datos, layout e Inicio | Base local consistente y experiencia contextual |
| Núcleo | Servicios, Centro, asignaciones y confirmaciones | Coordinación básica del servicio |
| Preparación | Canciones, tonalidades, recursos, checklist y actividad | Información musical y operacional centralizada |
| Descubrimiento | Calendario, personas y ministerios | Acceso y administración de entidades relacionadas |
| Especialización | Sonido y configuración | Flujo técnico y demo reiniciable |
| Validación | Testing integral y pruebas reales | MVP listo para evaluación |

# 4. Demo flow principal

Abrir RUAHTONE y ver el próximo servicio.

Abrir el Centro del Servicio y ver personas asignadas.

Confirmar asistencia como servidor.

Volver al contexto de líder y ver la actualización.

Abrir una canción y ver su tonalidad original.

Cambiar la tonalidad solo para el servicio y verificar que el original no cambió.

Agregar un recurso y revisar la actividad.

Completar una tarea y ver el cambio en dashboard.

Abrir el calendario y regresar al servicio.

Duplicar el servicio, cambiar fecha y verificar confirmaciones pendientes.

# 5. Demos por rol

| Rol | Recorrido obligatorio |
| --- | --- |
| Sonido | Servicio → checklist → músicos → P16 → cambios → patch → preparación completada |
| Líder de adoración | Confirmaciones → agregar canción → ordenar → tono → nota → PDF → actividad |
| Pastor | Inicio → estado general → ministerios → alertas → Centro del Servicio |

# 6. Plan de pruebas oficial

Navegación y rutas.

LocalStorage.

Creación, edición, eliminación y duplicación.

Confirmaciones y cambio de tonalidad.

Recursos, checklist y actividad.

Búsqueda global y tema.

Responsive y estados vacíos.

Consistencia de contadores y datos demo.

Permisos y cambio real de experiencia por contexto.

# 7. Checklist de entrega

| Control | Condición de salida |
| --- | --- |
| Compilación | El proyecto compila |
| TypeScript | Sin errores |
| Consola | Sin errores importantes |
| Rutas | Todas funcionan |
| Persistencia | LocalStorage conserva cambios correctamente |
| Demo | Datos completos y flujos funcionales |
| Interfaz | Responsive con Light y Dark Mode |
| Interacciones | Acciones principales reales |
| Entrega | Arquitectura, estructura, funciones, simulaciones, decisiones e instrucciones documentadas |

# 8. Validación con usuarios

El MVP se utiliza para pruebas personales y con miembros reales de una iglesia, descubrir errores de UX, validar si resuelve los problemas y demostrar el producto.

Servidor: identificar servicio, horario, lugar, confirmación, canciones y cambios en menos de diez segundos.

Líder: identificar confirmados, pendientes, canciones, recursos faltantes y tareas.

Sonido: identificar configuración, cambios, músicos, P16 y checklist.

Pastor: identificar preparación, problemas, personas faltantes y cambios importantes.

# 9. Mejoras futuras excluidas del MVP

Aplicaciones móviles y notificaciones push.

Autenticación, múltiples iglesias y multi-sede.

Suscripciones, pagos y almacenamiento cloud.

Roles personalizados y estadísticas.

IA, reemplazos inteligentes e integraciones musicales o de sonido.

Streaming e integraciones adicionales.

REGLA DE CIERRE El MVP no debe intentar demostrar que RUAHTONE puede hacerlo todo. Debe demostrar que prepara y coordina un servicio excepcionalmente bien.