Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Felipe Arce – Daniel Baeza – Benjamín Olmedo |
| --- | --- |
| Rut | 21.786.854-8. 21.180.603-6. 21.861.546-5 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | FIX&GO — MVP funcional de aplicación móvil para servicios técnicos en Santiago |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | • Desarrollo de aplicaciones móviles e integración de software. • Gestión de proyectos informáticos y aseguramiento de calidad. • Arquitectura, modelado de datos y despliegue local de servicios. |
| Competencias | • Desarrollar soluciones de software con un proceso sistemático. • Construir modelos de datos que soporten los requisitos. • Aplicar pruebas de certificación y aseguramiento de calidad. • Gestionar proyectos y alternativas para tomar decisiones. • Aplicar metodologías ágiles de desarrollo de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La propuesta académica de FIX&GO identifica dificultades para encontrar y comparar servicios técnicos del hogar mediante recomendaciones y redes sociales: información dispersa sobre especialidad, cobertura y precio, y poca trazabilidad del acuerdo. El MVP abordará esta necesidad en Santiago, con servicios de gas, electricidad y agua. Su aporte será reunir búsqueda, solicitud, cotización y seguimiento en un recorrido móvil entre cliente y prestador. La confianza se apoyará en información visible y estados claros; la certificación profesional será simulada y no constituirá una verificación oficial. La utilidad de esta propuesta se evaluará con pruebas exploratorias, sin afirmar que ya existe validación comercial. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Desarrollaremos una app móvil funcional para iOS y Android. El cliente podrá registrarse, iniciar sesión, buscar por categoría y comuna, revisar perfiles, solicitar un servicio, aceptar o rechazar una cotización, seguir el trabajo y valorar al finalizar. El prestador podrá revisar solicitudes, cotizar y actualizar estados. Habrá cuentas de prueba y persistencia compartida entre teléfonos. Se propone React Native con Expo y TypeScript, API monolítica Django REST Framework y SQLite local en el Mac M1. Expo Go permitirá abrir la app mediante QR en una red compartida. Django Admin cubrirá la gestión interna. Los pagos y antecedentes profesionales serán demostrativos; quedan fuera pagos reales, login social, chat en tiempo real, GPS y publicación en tiendas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra análisis de requisitos, diseño de arquitectura, modelado relacional, desarrollo, pruebas y gestión del ciclo de vida del software. Benjamín implementará toda la app, API, base de datos, integración, configuración técnica de Docker y pruebas automatizadas. Daniel elaborará requisitos, planificación e informes; Felipe preparará pruebas manuales, registro de resultados y material audiovisual. El diseño incluirá arquitectura, modelo entidad-relación y UML de casos de uso, secuencia principal y componentes; clases cuando aporte al diseño. Los entregables y el historial del repositorio permitirán identificar aportes individuales dentro de la evidencia grupal. |
| Relación con los intereses profesionales | FIX&GO permite aplicar la experiencia académica previa del equipo a una solución móvil. Benjamín orientará su trabajo al desarrollo integral de software y la resolución de problemas técnicos. Daniel y Felipe aportarán al análisis, organización, documentación y validación. La distribución permite profundizar en intereses profesionales y explicar decisiones y aprendizajes propios. Los mockups anteriores se usarán como referencia visual; el funcionamiento del MVP se construirá durante Capstone. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | La planificación comprende 18 semanas: definición en S1–4, desarrollo hasta S15 y defensa en S17–18. Para Benjamín se estiman 6 horas semanales flexibles en S5–15: dos bloques de 45 minutos entre semana y 2 y 2,5 horas el fin de semana, fuera de sus compromisos. Son 66 horas brutas, con unas 56 planificadas y 10 de reserva; se revisarán semanalmente. Daniel y Felipe asumirán la mayor parte de documentación y pruebas manuales. El desembolso adicional previsto es $0 CLP, utilizando Mac M1 2020 de 8 GB, teléfonos y conectividad existentes. No se contratarán nube ni dominio. ChatGPT Plus es un recurso de apoyo ya disponible, sin imputar toda su suscripción como gasto del proyecto. Las comisiones y proyecciones comerciales no financiarán este MVP académico. El alcance se priorizará según capacidad; se ensayarán Wi-Fi y punto de acceso, con respaldo de datos y video de la demo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y validar, al cierre de la semana 15, un MVP móvil funcional de FIX&GO para iOS y Android que permita completar el recorrido de contratación entre cliente y prestador de servicios de gas, electricidad y agua en Santiago, conservando los datos en un entorno local. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Definir visión del producto, usuarios, alcance y backlog priorizado con criterios de aceptación. • Diseñar arquitectura, modelo relacional, UML y requisitos no funcionales del MVP. • Implementar registro, acceso por rol, búsqueda, solicitud, cotización, seguimiento y valoración con persistencia. • Preparar despliegue local reproducible de la API con Docker, variables de entorno y manual de ejecución. • Verificar el recorrido en ambos sistemas móviles mediante pruebas unitarias, de integración, seguridad y rendimiento acotado, registrando resultados y correcciones. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará Kanban con ciclos semanales de planificación y revisión. Daniel mantendrá un Product Backlog priorizado y un tablero con pendientes, en curso, en revisión y terminados. Cada historia tendrá responsable y criterios de aceptación; se limitará a una tarea de programación principal en curso. El registro semanal de trabajo previsto y realizado cumplirá la función de seguimiento del Sprint Backlog solicitado en el anexo, sin declarar que el equipo aplica Scrum completo. Fase 1, S1–4: definición y justificación del MVP, Product Vision, backlog inicial, requisitos no funcionales, diseño preliminar, plan de trabajo y Gantt. La EVA 1 consiste en encargo grupal con presentación, pondera 20% de la nota semestral y será evaluada por el docente mediante rúbrica. La retroalimentación se registrará al recibirla y se convertirá en mejoras para la siguiente fase. La autoevaluación 1.1 y el diario 1.2 son evidencias individuales complementarias. Fase 2, S5–15: implementación incremental; actualización metodológica en S6, avance sin presentación en S10 y entrega del MVP, informe y presentación en S15. Se versionarán diseño, backlog, plan de pruebas y resultados. La Definition of Done exigirá cumplir criterios, persistir datos, respetar permisos y registrar pruebas sin errores bloqueantes. Felipe verificará iOS y Android; Benjamín ejecutará pruebas técnicas y corregirá el código. Se documentarán revisiones y retrospectivas breves. El anexo incorpora Docker: la API tendrá Dockerfile, Compose, variables de entorno y volumen persistente para SQLite. Expo se ejecutará en el Mac y los teléfonos físicos accederán por la red compartida. Se comprobará compatibilidad ARM64 y consumo en el Mac de 8 GB, evitando emuladores simultáneos. Esto mantiene el despliegue local sin nube contratada. Daniel redactará el manual y Benjamín aportará comandos y configuración verificados. Fase 3, S16–18: organizar evidencias, incorporar retroalimentación y ensayar la defensa. El informe de cierre explicará problema, diferencia y valor agregado de la solución. GitHub reunirá documentación y código hasta S18; el README describirá proyecto, tecnologías, roles, metodología, arquitectura e instrucciones verificadas cuando exista implementación. Las pruebas con equipo y usuarios cercanos serán exploratorias, con resultados reales y datos ficticios.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupal · EVA 1 S1–4 | Definición y planificación del MVP | Guía 1.5 completa; visión del producto; backlog priorizado; alcance, requisitos y diseño preliminar; plan y Gantt. Daniel consolida; Felipe revisa claridad y trazabilidad; Benjamín valida factibilidad técnica. | Fundamenta relevancia, competencias, objetivos, método y factibilidad. Responde a IL1.1–IL1.3 y sustenta el encargo de EVA 1. |
| Grupal · EVA 1 S1–4 | Presentación y plan de mejoras | Diapositivas y exposición del equipo sobre problema, solución móvil, alcance y plan. Se entrega con el encargo. Tras recibir la rúbrica, Daniel registra fortalezas, mejoras, responsables y acciones para Fase 2. | EVA 1: encargo con presentación, 20% semestral; evaluación docente con rúbrica. Permite valorar forma y calidad (IL1.4–IL1.5), y orientar mejoras. No presupone una calificación. |
| Grupal · Avance S10 | MVP parcial y artefactos versionados | Informe sin presentación; acceso por rol, búsqueda, solicitud y cotización en teléfono. Diseño, backlog/tablero, Definition of Done, revisiones y plan de pruebas con resultados disponibles. Benjamín: código; Daniel: informe; Felipe: registros. | Relaciona requisitos con avance observable y aportes. Documenta qué funciona, hallazgos y ajustes; no presenta pruebas pendientes como aprobadas. |
| Grupal · Final S15 y S17–18 | MVP operativo y dossier de cierre | S15: app, informe y presentación; diseño final, pruebas unitarias, integración, seguridad y rendimiento; manual y Docker. Capturas y video respaldan el recorrido. S17–18: defensa, portafolio y reflexión sobre innovación. | Acredita recorrido completo iOS/Android, persistencia, permisos y ausencia de bloqueos. Vincula resultados, despliegue reproducible y contribuciones individuales. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis | 1. Definición | Visión, backlog, diseño y plan. | Guía y mockups | S1–3 10/08–29/08 | Daniel; equipo valida | Base de EVA 1. |
| Comunicación | 2. Exposición | Presentar definición grupal. | Informe y láminas | S4 31/08–05/09 | Daniel y Felipe; equipo presenta | EVA 1: encargo y presentación; 20%. |
| Desarrollo | 3. Base local | App, API, acceso, SQLite y Docker. | Mac y teléfonos | S5–6 07/09–19/09 | Benjamín; Daniel actualiza plan | Meta técnica: 10 h. S6: plan actualizado. |
| Desarrollo | 4. Flujo inicial | Búsqueda, perfiles, solicitud y cotización. | App y API | S7–9 21/09–10/10 | Benjamín | Meta: 15 h. S8–9: revisión de avance. |
| Calidad | 5. Avance | Estabilizar flujo y entregar evidencia. | Demo e informe | S10 12/10–17/10 | Benjamín: código; Daniel/Felipe: evidencia | Meta técnica: 5 h. Sin presentación. |
| Desarrollo | 6. Completar flujo | Estados, cierre, valoración y permisos. | Código y pruebas | S11–12 19/10–31/10 | Benjamín | Meta: 10 h. Aplicar revisión de S11. |
| Calidad | 7. Validación | Pruebas funcionales y técnicas; corregir. | iOS, Android y Mac | S13–14 02/11–14/11 | Felipe: pruebas; Benjamín: código | Meta técnica: 10 h. Datos persistentes. |
| Integración | 8. Entrega MVP | App, manual, informe y demostración. | App, informe y video | S15 16/11–21/11 | Benjamín: app; Daniel/Felipe: entrega | Meta técnica: 6 h. Desarrollo final. |
| Reflexión | 9. Preparar defensa | Incorporar revisión y ensayar. | Guía y demo | S16 23/11–28/11 | Daniel y Felipe; equipo ensaya | No ampliar funciones. |
| Comunicación | 10. Defensa | Presentar resultado y aportes. | Demo y portafolio | S17–18 30/11–12/12 | Cada integrante | Ventana final del Excel. |
| Gestión y calidad | 11. Apoyo continuo | Documentar, preparar pruebas y evidencias. | GitHub y documentos | S5–15 07/09–21/11 | Daniel: informe; Felipe: pruebas y video | Trabajo paralelo sin asignar código a otros. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Definición | X | X | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Exposición | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Base local | — | — | — | — | X | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Flujo inicial | — | — | — | — | — | — | X | X | X | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Avance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Completar flujo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | X | X | — | — | — | — | — | — |
| 7. Validación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | X | X | — | — | — | — |
| 8. Entrega MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | X | — | — | — |
| 9. Preparar defensa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | X | — | — |
| 10. Defensa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | X | X |
| 11. Apoyo continuo | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — | — | — |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.